CHOCOFRASES

Fabrica de Chocolates Artesanales

=======================================================

PROPUESTA TECNICA DE DESARROLLO

Sistema Integral de Gestion de Pedidos via WhatsApp

con Inteligencia Artificial, Dashboard Web y Landing Page

TECNOLOGIA:  Node.js + React + PostgreSQL + Redis

PLAZO:  1 mes (4 semanas) -- entrega completa

PRESUPUESTO:  USD $3,400 -- precio fijo, sin costos ocultos

PROPIEDAD:  100% del cliente -- sin suscripciones mensuales

Propuesta preparada por el equipo de desarrollo  |  Marzo 2026

01  RESUMEN EJECUTIVO

Chocofrases es una fabrica argentina de chocolates artesanales que recibe pedidos de kioscos, distribuidores y clientes finales principalmente a traves de WhatsApp. El proceso actual es manual y consume tiempo valioso del equipo: leer mensajes, interpretar pedidos en lenguaje informal, confirmar disponibilidad, generar remitos y notificar al deposito.

Esta propuesta presenta el desarrollo de un sistema integral y a medida que automatiza el 100% de ese proceso, agrega un panel de control web para el dueno, una landing page publica para la marca, y un motor de inteligencia artificial que entiende el espanol rioplatense informal en texto, voz y fotos.

RESULTADO ESPERADO:  En 30 dias, Chocofrases tendra un sistema propio, funcionando en produccion, sin depender de plataformas SaaS con costos mensuales recurrentes de $49-$340/mes.

02  ANALISIS DE MERCADO -- PLATAFORMAS EXISTENTES

Se analizaron las 7 plataformas lideres de automatizacion de WhatsApp para empresas. Ninguna de ellas resuelve las necesidades especificas de una fabrica argentina como Chocofrases:

| Plataforma | Precio/mes | IA en Espanol | Voz/Fotos | Remito PDF | Personalizable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wati | $49-$299 | No | No | No | Limitado |
| Zoko | $34-$299 | No | No | No | No |
| Respond.io | $79-$279 | No | No | No | Parcial |
| Trengo | $113-$340 | No | No | No | Parcial |
| Gupshup | Custom | Si | No | No | Parcial |
| ManyChat | $15-$145 | No | No | No | Limitado |
| Chatwoot | Gratis/OSS | No | No | No | Si (dev) |
| CHOCOFRASES | Propio | SI | SI | SI | 100% |

Brechas criticas detectadas en el mercado

* IA en espanol rioplatense informal: Ninguna plataforma comprende 'dame 2 cajitas de la especial y 3 del mixto' sin configuracion extremadamente compleja.

* Transcripcion de audios de WhatsApp: Los clientes envian notas de voz. Ninguna solucion SaaS transcribe y procesa esos audios como pedidos.

* Lectura de fotos de listas manuscritas: Muchos kiosqueros fotografian su lista. Solo una solucion personalizada con GPT-4o Vision puede leerla.

* Remito PDF en formato argentino: Ninguna plataforma genera el documento fiscal/comercial que se usa en Argentina (remito X con numero correlativo).

* Integracion Airtable como CRM visual: El dueno quiere ver los pedidos en Airtable -- ninguna solucion lo soporta nativamente.

* Panel propio sin tarifa mensual: Todas las soluciones cobran entre $49 y $340/mes. Esta solucion se paga una sola vez.

* Notificaciones internas por Telegram: El equipo ya usa Telegram. No hay plataforma que use Telegram como canal interno de aprobacion.

03  LA SOLUCION -- SISTEMA INTEGRAL CHOCOFRASES

Se desarrollara un sistema full-stack compuesto por cuatro componentes principales que funcionan de manera integrada:

| Componente | Descripcion |
| --- | --- |
| Motor de WhatsApp con IA | Bot inteligente que recibe, interpreta y confirma pedidos en lenguaje natural |
| Dashboard Web (React) | Panel de control para el dueno con pedidos en tiempo real, estadisticas y gestion |
| Landing Page publica | Sitio web de presentacion de la marca con boton directo a WhatsApp |
| Sistema de notificaciones | Alertas en Telegram para el equipo interno con aprobacion de un clic |

04  FUNCIONALIDADES COMPLETAS DEL SISTEMA

4.1  Motor de WhatsApp con Inteligencia Artificial

* Recepcion de pedidos por texto en espanol informal y coloquial argentino

* Transcripcion automatica de mensajes de voz (audios de WhatsApp) con OpenAI Whisper

* Lectura de fotos de listas manuscritas y remitos con GPT-4o Vision

* Confirmacion interactiva del pedido con resumen antes de confirmar

* Calculo automatico del total con precios actualizados

* Respuestas automaticas a preguntas frecuentes (horarios, minimo de pedido, zona de entrega)

* Manejo de conversaciones multi-turno (el bot recuerda el contexto)

* Deteccion de nuevos clientes vs. clientes recurrentes

* Soporte para modificar o cancelar un pedido antes de confirmarlo

* Mensajes de estado: 'Tu pedido esta en preparacion', 'Tu pedido fue enviado'

* Broadcast de promociones y novedades a la lista de clientes

4.2  Dashboard Web para el Dueno (React)

* Vista en tiempo real de todos los pedidos activos (socket.io - se actualiza solo)

* Kanban de pedidos: Nuevo -> En preparacion -> Listo -> Enviado -> Entregado

* Historial completo de pedidos con busqueda y filtros por fecha, cliente, producto

* Perfil de cada cliente: historial de pedidos, productos favoritos, monto total comprado

* Gestion del catalogo de productos: agregar, editar precio, desactivar productos

* Alertas de stock bajo con notificacion automatica al equipo

* Estadisticas y graficos: ventas por dia/semana/mes, productos mas vendidos, clientes mas activos

* Mapa de clientes por zona (opcional -- si se registra la direccion)

* Panel de configuracion del bot: editar respuestas, horarios de atencion, mensaje de bienvenida

* Gestion de plantillas de mensajes masivos (broadcasts)

* Sistema de roles: Dueno (acceso total), Vendedor (pedidos), Deposito (preparacion)

* Exportacion de reportes en Excel/CSV

* Acceso seguro con login (JWT + bcrypt)

4.3  Landing Page Publica de Chocofrases

* Diseno responsivo (mobile-first) con identidad visual de la marca

* Seccion 'Nosotros': historia de la fabrica, valores artesanales

* Catalogo visual de productos con fotos, descripcion y precio referencial

* Seccion de testimonios de clientes

* Boton de WhatsApp flotante para iniciar un pedido directamente

* Seccion 'Como funciona': 3 pasos simples para hacer un pedido por WhatsApp

* Mapa de cobertura de entrega

* Formulario de contacto para distribuidores/mayoristas

* Integracion con Google Analytics para medir trafico

* SEO basico: meta tags, Open Graph para redes sociales

* Velocidad optimizada: Next.js con renderizado del lado del servidor (SSR)

4.4  Generacion de Remitos PDF

* Remito con logo, numero correlativo y datos fiscales de Chocofrases

* Detalle de productos: descripcion, cantidad, precio unitario, subtotal

* Total del pedido y condiciones de pago

* Almacenamiento automatico en Google Drive organizado por fecha

* Envio del remito al cliente por WhatsApp (archivo PDF adjunto)

* Envio de copia al correo del dueno (opcional)

* Registro del numero de remito en Airtable

4.5  Sistema de Notificaciones Internas (Telegram)

* Alerta instantanea al dueno y vendedor por cada nuevo pedido

* Boton de un clic para Aprobar o Rechazar el pedido desde Telegram

* Notificacion al deposito cuando el pedido es aprobado (con detalle de productos)

* Alerta de stock bajo cuando un producto baja del umbral configurado

* Reporte diario automatico de ventas del dia (cada noche a las 20:00)

* Reporte semanal de los 5 productos mas vendidos

4.6  Integracion con Airtable (CRM Visual)

* Sincronizacion automatica de cada pedido confirmado a Airtable

* Vista Kanban de pedidos en Airtable (para el equipo no tecnico)

* Base de clientes con datos de contacto, historial y etiquetas

* Vista de productos con precios y niveles de stock

* Capacidad de editar datos directamente en Airtable (cambios se sincronizan al sistema)

05  LOS 10 FLUJOS DE AUTOMATIZACION

El sistema maneja de forma autonoma los siguientes 10 escenarios de conversacion, tal como fueron definidos en el diagrama del cliente:

Flujo 1 -- Pedido nuevo de cliente registrado

El cliente envia un mensaje -> el bot lo reconoce, saluda por su nombre, presenta el menu, confirma el pedido, lo guarda en la base de datos, genera el remito y notifica al equipo por Telegram.

Flujo 2 -- Cliente nuevo (primer contacto)

El bot detecta que el numero no esta registrado, solicita nombre y datos de negocio, crea el perfil en la base de datos, y lo guida en su primer pedido con una bienvenida especial.

Flujo 3 -- Pedido por mensaje de voz (audio)

El cliente envia un audio de WhatsApp -> Whisper API transcribe el mensaje -> GPT-4o interpreta el pedido -> el bot confirma los productos entendidos antes de procesar.

Flujo 4 -- Pedido por foto (lista o remito anterior)

El cliente envia una foto de una lista manuscrita o un remito previo -> GPT-4o Vision extrae los productos y cantidades -> el bot confirma el pedido antes de procesar.

Flujo 5 -- Consulta de precios o disponibilidad

El cliente pregunta el precio de un producto o si hay stock -> el bot responde automaticamente con la informacion actualizada del catalogo.

Flujo 6 -- Modificacion o cancelacion de pedido

El cliente quiere cambiar un pedido que acaba de hacer -> el bot permite agregar, quitar o cancelar dentro de los primeros 10 minutos. Despues escala al vendedor humano.

Flujo 7 -- Consulta de estado de pedido

El cliente pregunta 'cuando llega mi pedido?' -> el bot responde con el estado actual y la fecha/hora estimada de entrega basandose en los datos del sistema.

Flujo 8 -- Aprobacion manual por el vendedor

Pedidos que superan cierto monto o tienen productos sin stock suficiente se envian al vendedor por Telegram. El vendedor aprueba o rechaza con un boton. El cliente recibe la respuesta automaticamente.

Flujo 9 -- Envio de promociones (broadcast)

El dueno crea un mensaje de promocion desde el dashboard -> el sistema lo envia a la lista de clientes activos con un boton para pedir directamente.

Flujo 10 -- Consulta fuera de horario

El cliente escribe fuera del horario de atencion -> el bot responde con un mensaje amigable indicando el horario, y guarda el mensaje para notificar al equipo al abrir.

06  ROLES DE USUARIO DEL SISTEMA

| Rol | Descripcion y Permisos | Canales de Acceso |
| --- | --- | --- |
| Kiosquero / Cliente recurrente | Hace pedidos por WhatsApp (texto, voz o foto). Recibe confirmacion, estado y remito. No accede al dashboard. | WhatsApp unicamente |
| Cliente nuevo | Primer contacto con el sistema. El bot lo registra automaticamente y lo guia en su primer pedido. | WhatsApp unicamente |
| Vendedor / Empleado | Recibe alertas en Telegram. Aprueba o rechaza pedidos especiales. Puede ver pedidos en el dashboard con acceso limitado. | Telegram + Dashboard (lectura) |
| Dueno / Administrador | Acceso total al dashboard: ve todo, edita el catalogo, configura el bot, ve estadisticas, genera reportes y gestiona el equipo. | Dashboard completo |

07  ARQUITECTURA TECNICA

Stack tecnologico

| Capa | Tecnologia | Funcion |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Node.js + Express.js | API REST + webhooks de WhatsApp |
| Base de datos | PostgreSQL | Pedidos, clientes, productos, usuarios |
| Cache / Estado | Redis | Conversaciones activas, sesiones de bot |
| Frontend | React + Vite (dashboard) | Panel de control en tiempo real |
| Landing Page | Next.js | SSR, SEO optimizado, rapido |
| IA -- Texto | OpenAI GPT-4o | Parseo de pedidos en espanol informal |
| IA -- Voz | OpenAI Whisper API | Transcripcion de audios de WhatsApp |
| IA -- Imagenes | GPT-4o Vision | Lectura de listas y fotos de pedidos |
| PDF | PDFKit (Node.js) | Generacion de remitos con logo y formato |
| Tiempo real | Socket.io | Dashboard se actualiza sin recargar la pagina |
| Servidor | Docker + Nginx en VPS | Hostinger KVM 2 -- $14/mes |
| SSL | Certbot / Let's Encrypt | HTTPS gratuito y automatico |
| CRM visual | Airtable API | Vista de pedidos y clientes para el equipo |
| Almacenamiento | Google Drive API | Repositorio de remitos PDF por fecha |
| Mensajeria int. | Telegram Bot API | Notificaciones y aprobaciones del equipo |
| Autenticacion | JWT + bcrypt | Login seguro al dashboard |

Infraestructura de despliegue

* VPS Hostinger KVM 2: 2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD -- suficiente para el volumen inicial

* Docker Compose: todos los servicios (API, PostgreSQL, Redis, Nginx) en contenedores

* Nginx como proxy inverso con HTTPS -- todo el trafico cifrado

* Certbot renueva el certificado SSL automaticamente cada 90 dias

* Backups automaticos de la base de datos cada 24 horas a Google Drive

* Reinicio automatico de servicios caidos (Docker restart policy: always)

SEGURIDAD:  Verificacion de firma X-Hub-Signature-256 en todos los webhooks de WhatsApp. Tokens de API en variables de entorno (nunca en el codigo). Rate limiting en la API. Sanitizacion de entradas. CORS configurado.

08  PLAN DE DESARROLLO -- 4 SEMANAS (1 MES)

El proyecto se entrega en 4 semanas de trabajo continuo. Cada semana tiene entregables concretos y funcionales que el cliente puede revisar:

| Semana | Tareas Principales | Entregables | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 Fundacion | * Configuracion del VPS, Docker, Nginx, SSL * Diseno y creacion de la base de datos (PostgreSQL) * Configuracion de Redis para manejo de estado * Integracion del webhook de WhatsApp Cloud API * Verificacion de firma de seguridad (X-Hub-Signature-256) * Primer flujo de recepcion de mensajes (Flujo 1 y 2) * Autenticacion del dashboard (login, JWT, bcrypt) | VPS funcionando, WhatsApp recibiendo mensajes, login del dashboard | $800 |
| Semana 2 Motor de IA | * Integracion de GPT-4o para parseo de pedidos en espanol * Integracion de Whisper para audios (Flujo 3) * Integracion de GPT-4o Vision para fotos (Flujo 4) * Motor de estado de conversacion (maquina de estados con Redis) * Flujos 5, 6, 7 (consultas, modificaciones, estado del pedido) * Sincronizacion con Airtable * Generacion de remitos PDF con PDFKit | Bot completamente funcional con IA, remitos PDF generandose | $850 |
| Semana 3 Dashboard y Notificaciones | * Dashboard React: vista de pedidos en tiempo real (Socket.io) * Kanban de pedidos: Nuevo / En preparacion / Enviado / Entregado * Gestion del catalogo de productos * Perfil de clientes e historial de pedidos * Estadisticas: graficos de ventas, productos mas vendidos * Bot de Telegram: alertas y aprobaciones (Flujo 8) * Flujo 9 (broadcast de promociones) y Flujo 10 (fuera de horario) | Dashboard completo, Telegram funcionando, todos los 10 flujos activos | $850 |
| Semana 4 Landing Page y Entrega | * Landing Page en Next.js: diseno responsivo con identidad de marca * Catalogo de productos en la landing page con boton WhatsApp * SEO basico, Open Graph, Google Analytics * Panel de configuracion del bot en el dashboard * Exportacion de reportes en Excel/CSV * Pruebas completas end-to-end con el cliente * Documentacion de uso y entrega de credenciales * Capacitacion al equipo de Chocofrases | Sistema 100% en produccion, landing page online, equipo capacitado | $900 |

RECOMENDACION  Al final del mes 1, Chocofrases tiene un sistema PROPIO y FUNCIONANDO en produccion: bot de WhatsApp con IA, dashboard web, landing page y sistema de notificaciones -- todo desplegado en su servidor con su dominio.

09  PRESUPUESTO -- PRECIO FIJO USD $3,400

El proyecto tiene un precio fijo cerrado. No hay costos adicionales por horas extra, funcionalidades dentro del alcance definido, ni cambios menores durante el desarrollo:

| Semana / Modulo | Componentes incluidos | Presupuesto |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 $800 | Setup de infraestructura VPS, Docker, Nginx, SSL -- Base de datos PostgreSQL + Redis -- Webhook WhatsApp + seguridad -- Primeros flujos del bot -- Autenticacion del dashboard | $ 800 |
| Semana 2 $850 | Motor IA: GPT-4o para pedidos en espanol -- Whisper para audios -- Vision para fotos -- Maquina de estados de conversacion -- Sincronizacion Airtable -- Generacion PDF remitos | $ 850 |
| Semana 3 $850 | Dashboard React completo con Socket.io -- Kanban de pedidos -- Gestion de catalogo -- Estadisticas y graficos -- Bot Telegram con aprobaciones -- Todos los 10 flujos activos | $ 850 |
| Semana 4 $900 | Landing Page Next.js responsiva -- SEO y Google Analytics -- Panel de configuracion del bot -- Exportacion de reportes -- Testing end-to-end -- Documentacion -- Capacitacion del equipo | $ 900 |
| TOTAL PROYECTO | Proyecto completo en 1 mes -- sistema en produccion | USD $3,400 |

Costos operativos mensuales post-entrega (a cargo del cliente)

Una vez entregado el sistema, los unicos costos son los servicios de terceros. Estimacion conservadora para el volumen de Chocofrases:

| Servicio | Costo estimado | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Hostinger VPS KVM 2 | $14/mes | Servidor de produccion (2 vCPU, 8 GB RAM) |
| OpenAI API (GPT-4o + Whisper) | $15-40/mes | Segun volumen de pedidos y audios procesados |
| Airtable Team | $20/mes | Base de datos visual para el equipo |
| Google Workspace | $6/mes | Gmail + Drive para almacenamiento de remitos |
| Dominio .com.ar | $1/mes | Renovacion anual ~$10/ano |
| WhatsApp Cloud API | Gratis | Hasta 1,000 conversaciones/mes (suficiente para empezar) |
| Telegram Bot API | Gratis | Sin limite de mensajes |
| Let's Encrypt SSL | Gratis | Renovacion automatica cada 90 dias |

COMPARACION:  Wati cobra $49-299/mes sin IA en espanol ni remitos. Respond.io cobra $79-279/mes. Este sistema propio cuesta ~$56-81/mes en operacion -- y en 2 meses ya amortizo frente al plan basico de cualquier plataforma SaaS.

10  CREDENCIALES Y APIS NECESARIAS

Para iniciar el desarrollo se necesitan las siguientes credenciales. El equipo de desarrollo puede asistir en la creacion de cada cuenta:

| Servicio / API | Para que se usa | Plan recomendado | Costo aprox/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp Cloud API (Meta) | Recibir y enviar mensajes de WhatsApp | WhatsApp Business Platform | Gratis hasta 1k conv/mes |
| OpenAI GPT-4o | Parsear pedidos en espanol informal | Pay-as-you-go API | ~$10-30/mes |
| OpenAI Whisper | Transcribir mensajes de voz | Pay-as-you-go API | ~$5-10/mes |
| GPT-4o Vision | Leer fotos de pedidos manuscritos | Pay-as-you-go API | incluido en GPT-4o |
| Telegram Bot API | Notificaciones internas al equipo | Gratuito | Gratis |
| Airtable | Base de datos visual para el dueno | Team plan | ~$20/mes |
| Google Drive API | Almacenamiento de remitos PDF | Workspace Basic | ~$6/mes |
| Hostinger KVM 2 VPS | Servidor de produccion | KVM 2 (2 vCPU, 8 GB RAM) | ~$14/mes |
| Dominio (.com.ar) | URL publica del sistema | Registro anual | ~$10/ano |
| Certbot / Let's Encrypt | Certificado SSL gratuito | Gratuito | Gratis |
| SendGrid (opcional) | Envio de emails de confirmacion | Free tier | Gratis hasta 100/dia |

Variables de entorno criticas

* WHATSAPP_TOKEN -- Token de acceso de la app de WhatsApp Cloud API

* WHATSAPP_VERIFY_TOKEN -- Token secreto para verificar el webhook

* WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID -- ID del numero de telefono registrado en Meta

* OPENAI_API_KEY -- Clave de API de OpenAI (GPT-4o + Whisper + Vision)

* TELEGRAM_BOT_TOKEN -- Token del bot de Telegram para el equipo interno

* TELEGRAM_CHAT_ID -- ID del grupo/canal de Telegram del equipo

* AIRTABLE_API_KEY -- Token personal de acceso a Airtable

* AIRTABLE_BASE_ID -- ID de la base de datos de Airtable de Chocofrases

* GOOGLE_DRIVE_CREDENTIALS -- Credenciales de cuenta de servicio de Google

* DATABASE_URL -- Cadena de conexion a PostgreSQL en el VPS

* REDIS_URL -- Cadena de conexion a Redis en el VPS

* JWT_SECRET -- Clave secreta para firmar los tokens de sesion del dashboard

11  ESCALABILIDAD FUTURA

El sistema esta disenado con una arquitectura multi-tenant desde el inicio, lo que permite escalar en el futuro sin reescribir el codigo:

Fase 2 -- Integracion AFIP/ARCA

Facturacion electronica automatica. Cada pedido aprobado genera una factura A o B en AFIP a traves de la API de ARCA. El cliente recibe el PDF por WhatsApp.

Fase 3 -- App Movil

Aplicacion React Native para que el equipo de ventas gestione pedidos desde el celular, con notificaciones push nativas.

Fase 4 -- Multi-empresa (SaaS)

El mismo sistema puede ofrecerse a otras fabricas o distribuidoras. La arquitectura multi-tenant (tenant_id en todas las tablas) ya esta preparada para esto.

Fase 5 -- Tienda online integrada

Carrito de compras en la landing page conectado directamente al mismo inventario del bot. El cliente puede pedir por la web o por WhatsApp, el stock se descuenta en ambos casos.

12  PROXIMOS PASOS

Para comenzar el proyecto esta semana, se necesitan los siguientes pasos:

1.  Aprobacion de esta propuesta por parte del cliente

2.  Pago inicial del 50% del presupuesto (USD $1,700) para comenzar

3.  Creacion de la cuenta de Meta for Developers y solicitud de acceso a WhatsApp Cloud API

4.  Creacion de la cuenta de OpenAI y generacion de la API Key

5.  Creacion del bot de Telegram y provision del token al equipo de desarrollo

6.  Creacion de la base en Airtable con la estructura de productos y clientes actuales

7.  Provision de acceso al VPS (o el equipo asiste en la contratacion del plan KVM 2)

8.  Reunion de kickoff para revisar el catalogo de productos y flujos especificos del negocio

9.  Inicio del desarrollo -- Semana 1 comienza inmediatamente

10.  Revision semanal de avances cada viernes con el cliente

11.  Pago final del 50% restante (USD $1,700) en la entrega del sistema en produccion

________________________________________________________________________________

En 30 dias, Chocofrases tendra un sistema propio, profesional y funcionando -- sin pagar suscripciones mensuales a plataformas que no entienden el espanol rioplatense.